| ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Общая характеристика инициативного проекта | Сведения |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование инициативного проекта инициативного (далее – Проект) | Обустройство контейнерных площадок накопления ТКО_в р.п.Пинеровка |
| 1.2 | Территория реализации инициативного проекта | р.п. Пинеровка Балашовского муниципального района Саратовской области, Пинеровское городское поселение, ул. Мира, ул. Заводская, ул.Комсомольская, ул. Гагарина, ул. Рабочая. ул. Советская, ул.Новая, ул. Луначарского, пер. Луначарского, ул.40 лет Победы |
| 1.3 | Цель и задачи Проекта. | Цели: 1. Обеспечение экологической безопасности, в том числе для защиты здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия ТКО. 2. Оборудование мест накопления ТКО, в соответствие с требованиями законодательства РФ в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначенное для размещения контейнеров. Задачи: 1.Формирование экологического сознания населения. 2.Строительство и обустройство контейнерных площадок для хранения ТКО. 3.Повышение уровня внешнего благоустройства территории. |
| 1.4 | Описание Проекта (описание проблемы и обоснование ее актуальности, описание мероприятий по реализации Проекта) | В декабре 2020 г. на территории Пинеровского муниципального образования к работе по вывозу ТКО приступил Региональный оператор. На территории рабочего поселка Пинеровка в местах сбора ТКО отсутствуют оборудованные в соответствии со САНПИН 2.1.7.3550-19 « Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований» контейнерные площадки. Данная проблема актуальна для рабочего поселка Пинеровка. Протяженность улично-дорожной сети р.п. Пинеровка 30,6 км. и для организации сбора ТКО на территории рабочего поселка Пинеровка должно быть оборудовано более 54 контейнерных площадок для сбора ТКО. На сегодняшний день контейнеры установлены на улицах. Из-за сильного ветра и отсутствия специальных контейнерных площадок, контейнеры с мусором часто опрокидываются, все это приводит к ухудшению эстетического облика населенного пункта и загрязнению прилегающих территорий. Часть не собранных твердых коммунальных отходов генерируются в несанкционированные свалки, негативно влияющие на экологическую безопасность населения, а в частности на здоровье людей и окружающую природную среду. Проект разрабатывается с целью улучшения санитарной и эпидемиологической безопасности населения, соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды. |
| 1.5 | Ожидаемые результаты от Проекта: | Конкретные ожидаемые результаты: Для решения данной проблемы предлагается обустроить на территории р.п. Пинеровка контейнерные площадки на 4 мусоросборника-4 шт., на 3 мусоросборника-1 шт., на 2 мусоросборника – 24 шт. на бетонном основании с ограждением из профлиста, смонтированном на металлическом каркасе. |
| 1.6 | Группы населения, которые будут пользоваться результатами Проекта (при возможности определить количество человек) | Результатами Проекта будут пользоваться все возрастные группы р.п. Пинеровка: дети, подростки, молодежь, люди среднего и пожилого возраста в количестве 3500 чел. |
| 1.7 | Описание дальнейшего развития Проекта после завершения финансирования (использование, содержание и др.) | Увеличение количества контейнерных площадок на территории р.п. Пинеровка |
| 1.8 | Продолжительность реализации Проекта | 12 месяцев |
| 1.9 | Сроки начала и окончания Проекта | 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. |
| 1.10 | Контакты лица (представителя инициативной группы), ответственного за Проект (номер телефона, адрес электронной почты) | Каверина Ольга Вячеславовна, 8906-31388-14, |
|  | Обоснование стоимости Проекта |  |
| 2 | Общая стоимость Проекта, в том числе: | 988471,0 |
| 2.1 | Средства областного бюджета (не более.. | 763471,0 |
| 2.2 | Средства местного бюджета, в том числе: | 225 000 |
| 2.2.1 | Денежные средства населения | 50 000 |
| 2.2.2 | Денежные средства бюджета муниципального образования | 150 000 |
| 2.2.3 | Денежные средства юридических лиц | 25 000 |
| 3 | Не денежный вклад населения. Организаций (трудовое участие, материалы и др.) |  |
| 3.1. | Бетон |  |
| 3.2 | Предоставление техники |  |

Представитель инициативной группы __________________________Каверина О.В.