Приложение №1к [Поряд](http://oek.su/np_akty/akty_docs/1170-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-prinyatiya-resheniy-o-razrabotke-municipalnyh-programm-i-ih-formirovaniya-i-realizacii-i-poryadka-provedeniya-i-kriteriev-ocenki-effektivnosti-realizacii.html#Par39)ку принятия решений о разработке муниципальных программ Пинеровского муниципального образования и их формирования и реализации

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы

«**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**

**на территории Пинеровского муниципального образования**

**на 2018-2020 годы**»

за 2020 год (весь период реализации).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№    п/п** | **Наименование    подпрограммы,      основного     мероприятия,    мероприятия** |  | **Наименование соисполнителя, участника программы, участника мероприятия программы** | **Плановый срок исполнения** | **Источник**  **финанси-**  **рования** | **Объем**  **финан-сирования, предусмот-**  **ренный программой,**  **тыс. руб.** | **Расходы за отчетный период,**  **тыс. руб.** | **Наименование**  **показателя**  **объема    мероприятия,   единица     измерения** | **Плановое    значение   показателя объема  мероприятия** | **Фактическое  значение   показателя объема  мероприятия** | **Обоснование**  **причин**  **отклонения** |
| *1.* | *Мероприятия по* *закупке и замене электроматериалов, ламп в зданиях, на линии уличного освещения, находящихся в муниципальной собственности* |  | Администрация Пинеровского муниципального образования |  |  | 122,0 |  | Тыс.руб | 122,0 | 40,4 |  |
| 1.1. | Закупка электроматериалов |  |  | 2020г | Местный бюджет | 122,0 | 49,3 | Тыс.руб | 122,0 | 49,3 | В связи с не потребностью |

Приложение №2 к [Поряд](http://oek.su/np_akty/akty_docs/1170-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-prinyatiya-resheniy-o-razrabotke-municipalnyh-programm-i-ih-formirovaniya-i-realizacii-i-poryadka-provedeniya-i-kriteriev-ocenki-effektivnosti-realizacii.html#Par39)ку принятия решений о разработке муниципальных программ Пинеровского муниципального образования и их формирования и реализации

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**

**на территории Пинеровского муниципального образования**

**на 2018-2020 годы»**

за 2020 год (весь период реализации)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование         целевого          показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Отклонение  фактического значения от  планового** | | **Обоснование**  **причин**  **отклонения** |
| **-/+** | **%** |
| *Мероприятия по* *закупке и замене электроматериалов, ламп в зданиях, на линии уличного освещения, находящихся в муниципальной собственности* | | | | | | | |
| 1.1 | Закупка электроматериалов | тыс.руб | 122,0 | 49,3 | 72,7 | 40,4% | В связи со сложившейся экономией |

Приложение №3 к[Поряд](http://oek.su/np_akty/akty_docs/1170-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-prinyatiya-resheniy-o-razrabotke-municipalnyh-programm-i-ih-formirovaniya-i-realizacii-i-poryadka-provedeniya-i-kriteriev-ocenki-effektivnosti-realizacii.html#Par39)ку принятия решений о разработке муниципальных программ Пинеровского муниципального образовании и их формирования и реализации

Отчет о финансировании муниципальной программы

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**

**на территории Пинеровского муниципального образования на 2018-2020 годы»**

за 2020год (весь период реализации)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период реализации программы** | **Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб.**  **(с одним знаком после запятой)** | | | | | **Расходы за отчетный период, тыс. руб.**  **(с одним знаком после запятой)** | | | | | **Обоснование**  **причин**  **отклонения** |
| **Финансовые средства, всего** | **в том числе** | | | | **Финансовые средства, всего** | **в том числе** | | | |
| **ОБ\*** | **РБ\*** | **МБ\*** | **внебюд-**  **жетные**  **средства** | **ОБ\*** | **РБ\*** | **МБ\*** | **внебюд-**  **жетные**  **средства** |  |
| *Мероприятия по* *закупке и замене электроматериалов, ламп в зданиях, на линии уличного освещения, находящихся в муниципальной собственности* | | | | | | | | | | | |
| Всего за весь период: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| первый год реализации | 122,0 |  |  | 122,0 |  | 49,3 |  |  | 49,3 |  | в связи с непотребностью |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по муниципальной программе** | | | | | | | | | | | |
| Всего за весь период | 122,0 |  |  | 122,0 |  | 49,3 |  |  | 49,3 |  | в связи с непотребностью |
| первый год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| последний год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*\* Принятые сокращения: ОБ – средства областного бюджета, РБ – средства районного бюджета, МБ – средства местного бюджета».*

Приложение №4 к [Поряд](http://oek.su/np_akty/akty_docs/1170-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-prinyatiya-resheniy-o-razrabotke-municipalnyh-programm-i-ih-formirovaniya-i-realizacii-i-poryadka-provedeniya-i-kriteriev-ocenki-effektivnosti-realizacii.html#Par39)ку принятия решений о разработке муниципальных программ Пинеровского муниципального образования и их формирования и реализации

**Типовой макет программы**

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Пинеровского муниципального образования на 2018-2020 годы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Пинеровского Муниципального Образования Балашовского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Участники муниципальной программы | Администрация Пинеровского Муниципального Образования Балашовского муниципального района |
| Цель муниципальной программы | Целями Программы является:  - Улучшение качества жизни и благосостояния населения  - совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;  - лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере;  - широкая пропаганда энергосбережения;  - повышение эффективности использования энергетических ресурсов Пинеровского муниципального образования |
| Задачи муниципальной программы | повышение эффективности использования энергетических ресурсов Пинеровского муниципального образования |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020г |
| Целевые показатели муниципальной программы |  |
| Подпрограммы  муниципальной программы | 1.Мероприятия по закупке и замене электроматериалов, ламп в зданиях, на линии уличного освещения, находящихся в муниципальной собственности |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Программа реализуется за счет объема бюджетных ассигнований Пинеровского муниципального образования. Прогнозируемый объём средств на финансирование программных мероприятий составит **122,0 тыс. руб.** |
| Ожидаемые конечные результаты  реализации муниципальной программы | - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;  - благоустроенность населенных пунктов поселения. |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**по реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**

**на территории Пинеровского муниципального образования на 2018-2020 годы»**

Программа энергосбережения - это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затратной части тарифов.

При существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования дальнейшие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории Пинеровского муниципального образования.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальной целевой программы энергосбережения

**Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году.**

Эффективность достигнута: В ходе реализации Программы достигнуты следующих результаты:

1) наличия в органе местного самоуправления:

- актов энергетических обследований;

- установлены нормативы и лимиты энергопотребления;

2) снижены затраты местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.

Реализация программных мероприятий дала дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и муниципальными образованиями в результате реализации энергосберегающих мероприятий. Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Выполнение программы позволило обеспечить более комфортные условия проживания населения Пинеровского муниципального образования путем повышения качества предоставляемых коммунальных услуг и сокращение тепло- и энергоресурсов. Повысило безопасность эксплуатации и надежность работы оборудования благодаря переходу на менее энергоемкое оборудование. Сократило потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки услуг потребителям. Обеспечило более рациональное использование водных ресурсов. Улучшило экологическое и санитарно-эпидемиологическое состояние территории.

**3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы,**

На ход реализации муниципальной программы в большей степени влияет постоянный рост цен на услуги сторонних организаций, расходных

материалов, что не позволяет в полной мере осуществить запланированные мероприятия.

**Предложения по дальнейшей реализации, необходимости корректировки программы и их обоснование (в случае отклонений от плановой динамики реализации программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы).**

Муниципальная программа**- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**

**на территории Пинеровского муниципального образования на 2018-2020 годы- является эффективной**.

Вместе с тем, необходимо более качественное планирование расходов по программам исходя из фактического объема средств местного бюджета, учитывать сезонность проведения работ, заключать контракты с надежными организациями.

**Глава администрации Пинеровского**

**Муниципального образования В.А. Копытин**