Приложение №1к [Поряд](http://oek.su/np_akty/akty_docs/1170-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-prinyatiya-resheniy-o-razrabotke-municipalnyh-programm-i-ih-formirovaniya-i-realizacii-i-poryadka-provedeniya-i-kriteriev-ocenki-effektivnosti-realizacii.html#Par39)ку принятия решений о разработке муниципальных программ Пинеровского муниципального образования и их формирования и реализации

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы **«Развитие и совершенствование дорожной деятельности и дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Пинеровского муниципального образования за счет средств муниципального дорожного фонда на 2020год»**

за 2020 год (весь период реализации).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№    п/п** | **Наимено вание    подпрограммы,      основного     мероприятия,    мероприятия** |  | **Наименование соисполнителя, участника программы, участника мероприятия программы** | **Плановый срок исполнения** | **Источник**  **финанси-**  **рования** | **Объем**  **финан-сирования, предусмот-**  **ренный программой,**  **тыс. руб.** | **Расходы за отчетный период,**  **тыс. руб.** | **Наименование**  **показателя**  **объема    мероприятия,   единица     измерения** | **Плановое    значение   показателя объема  мероприятия** | **Фактическое  значение   показателя объема  мероприятия** | **Обоснование**  **причин**  **отклонения** |
| *1.* | *Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них* |  | Администрация Пинеровского муниципального образования |  |  | 289,9 |  | тыс.руб | 289,9 | 91,1 |  |
| 1.1. | Посыпка дорог с твердым покрытием песко-соляной смесью. |  |  | 2020г | Местный бюджет | 20,9 | 0,0 | тыс.руб | 20,9 | 0,00 | В связи с не потребностью |
| 1.2. | Расчистка дорог от снега в зимний период, планировка и грейдирование дорог, окос обочин |  |  | 2020г | Местный бюджет | 269,0 | 91,1 | тыс.руб | 269,0 | 91,1 | В связи с не потребностью |
| *2.* | *Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них* |  | Администрация Пинеровского муниципального образования |  | Местный бюджет | 3504,4 | 3177,0 | тыс.руб | 3504,4 | 3177,0 |  |
| 2.1 | Устройство основания из щебня в р.п. Пинеровка по ул.Почтова |  |  | 2020г | Местный бюджет | 1741,7 | 1487,1 | тыс.руб | 1741,7 | 1487,1 | В связи со сложившейся экономией |
| 2.2 | Текущий ремонт дорог с твердым покрытием 500кв.м |  |  | 2020г | Местный бюджет | 450,0 | 378,1 | тыс.руб | 450,0 | 378,1 | В связи со сложившейся экономией |
| 2.3 | Устройство основания из щебня в р.п. Пинеровка по ул.Советская |  |  | 2020г | Местный бюджет | 411,0 | 410,1 | тыс.руб | 411,00 | 410,1 | В связи со сложившейся экономией |
| 2.4 | Ремонт дорожного покрытия из щебня по ул.Советкая и ул.Почтовая в р.п. Пинеровка |  |  | 2020г | Местный бюджет | 901,7 | 901,7 | тыс.руб | 901,7 | 901,7 | - |
| 3 | Стройконтроль |  |  | 2020г | Местный бюджет | 61,0 | 49,0 | тыс.руб | 61,0 | 49,0 | В связи со сложившейся экономией |

Приложение №2 к [Поряд](http://oek.su/np_akty/akty_docs/1170-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-prinyatiya-resheniy-o-razrabotke-municipalnyh-programm-i-ih-formirovaniya-i-realizacii-i-poryadka-provedeniya-i-kriteriev-ocenki-effektivnosti-realizacii.html#Par39)ку принятия решений о разработке муниципальных программ Пинеровского муниципального образования и их формирования и реализации

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

**«Развитие и совершенствование дорожной деятельности и дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Пинеровского муниципального образования за счет средств муниципального дорожного фонда на 2020год»**

за 2020 год (весь период реализации)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование         целевого          показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Отклонение  фактического значения от   планового** | | **Обоснование**  **причин**  **отклонения** |
| **-/+** | **%** |
| *Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них* | | | | | | | |
| 1.1 | Посыпка дорог с твердым покрытием песко-соляной смесью.Пионерская. | тыс.руб | 20,9 | 0,0 | 0,0 | - | В связи со сложившейся экономией |
| 1.2 | Расчистка дорог от снега в зимний период, планировка и грейдирование дорог, окос обочин | тыс.руб | 269,0 | 91,1 | 177,9 | 33,87% | - |
| 2. | *Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них* | | | | | | |
| 2.1 | Устройство основания из щебня в р.п. Пинеровка по ул.Почтовая | Тыс.руб | 1741,7 | 1487,1 | 254,6 | 85,38% | В связи со сложившейся экономией |
| 2.2 | Текущий ремонт дорог с твердым покрытием 500кв.м | Тыс.руб | 450,0 | 378,1 | 71,9 | 84,02% | В связи со сложившейся экономией |
| 2.3 | Устройство основания из щебня в р.п. Пинеровка по ул.Советская | Тыс.руб | 411,0 | 410,1 | 0,9 | 99,78% | В связи со сложившейся экономией |
| 2.4 | Ремонт дорожного покрытия из щебня по ул.Советкая и ул.Почтовая в р.п. Пинеровка | Тыс.руб | 901,7 | 901,7 | 0,0 | 100% | - |
| 3. | Стройконтроль | | | | | | |
| 3.1 | Стройконтроль | Тыс.руб | 61,0 | 49,0 | 12,0 | 80,33% | В связи со сложившейся экономией |

Приложение №3 к [Поряд](http://oek.su/np_akty/akty_docs/1170-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-prinyatiya-resheniy-o-razrabotke-municipalnyh-programm-i-ih-formirovaniya-i-realizacii-i-poryadka-provedeniya-i-kriteriev-ocenki-effektivnosti-realizacii.html#Par39)ку принятия решений о разработке муниципальных программ Пинеровского муниципального образовании и их формирования и реализации

 Отчет о финансировании муниципальной программы

**«Развитие и совершенствование дорожной деятельности и дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Пинеровского муниципального образования за счет средств муниципального дорожного фонда на 2020год»**

за 2020год (весь период реализации)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период реализации программы** | **Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб.**  **(с одним знаком после запятой)** | | | | | **Расходы за отчетный период, тыс. руб.**  **(с одним знаком после запятой)** | | | | | **Обоснование**  **причин**  **отклонения** |
| **Финансовые средства, всего** | **в том числе** | | | | **Финансовые средства, всего** | **в том числе** | | | |
| **ОБ\*** | **РБ\*** | **МБ\*** | **внебюд-**  **жетные**  **средства** | **ОБ\*** | **РБ\*** | **МБ\*** | **внебюд-**  **жетные**  **средства** |  |
| *Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них* | | | | | | | | | | | |
| Всего за весь период: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| первый год реализации | 3855,3 |  |  | 3855,3 |  | 3317,1 |  |  | 3317,1 |  | в связи с непотребностью |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по муниципальной программе** | | | | | | | | | | | |
| Всего за весь период | 3855,3 |  |  | 3855,3 |  | 3317,1 |  |  | 3317,1 |  | в связи с непотребностью |
| первый год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| последний год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*\* Принятые сокращения: ОБ – средства областного бюджета, РБ – средства районного бюджета, МБ – средства местного бюджета».*

Приложение №4 к [Поряд](http://oek.su/np_akty/akty_docs/1170-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-prinyatiya-resheniy-o-razrabotke-municipalnyh-programm-i-ih-formirovaniya-i-realizacii-i-poryadka-provedeniya-i-kriteriev-ocenki-effektivnosti-realizacii.html#Par39)ку принятия решений о разработке муниципальных программ Пинеровского муниципального образования и их формирования и реализации

**Типовой макет программы**

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие и совершенствование дорожной деятельности и дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Пинеровского муниципального образования за счет средств муниципального дорожного фонда на 2020год» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Пинеровского Муниципального Образования Балашовского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Участники муниципальной программы | Администрация Пинеровского Муниципального Образования Балашовского муниципального района |
| Цель муниципальной программы | Целями Программы является реализация полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, обеспечения сохранности существующей дорожной сети, приоритетного выполнения работ по содержанию, ремонту и модернизации существующих автомобильных дорог; обеспечение круглогодичного транспортного сообщения с населенными пунктами, повышение безопасности дорожного движения, снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду; повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения. |
| Задачи муниципальной программы | поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем повышения уровня содержания дорог местного значения; -сохранение протяжённости, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования местного значения за счёт ремонта автомобильных дорог; -обеспечение безопасности дорожного движения транспорта; снижение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям; -максимальное удовлетворение потребности населения в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020г |
| Целевые показатели муниципальной программы |  |
| Подпрограммы  муниципальной программы | 1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.  2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Программа реализуется за счет объема бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Пинеровского муниципального образования .Дифференцированных нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований области от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо,моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей, производимых на территории РФ. Прогнозируемый объём средств на финансирование программных мероприятий составит **3855,3 тыс. руб.** |
| Ожидаемые конечные результаты  реализации муниципальной программы | -улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования находящихся в границах населенных пунктов Репинского муниципального образования; -обеспечение соответствия технических характеристик проезжей части отремонтированных дорог нормативным требованиям; -снижение аварийности на дорогах; -создание комфортного среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию; -улучшение внешнего вида территории поселения. |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА по реализации муниципальной программы**

«Развитие и совершенствование дорожной деятельности и дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Пинеровского муниципального образования за счет средств муниципального дорожного фонда на 2020 год»

Автомобильные дороги являются одним из важнейших элементов транспортной системы села, оказывающей огромное влияние на ее социальное и экономическое развитие. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения составляет 67 км.

Целью муниципальной программы является повышение уровня транспортной доступности для населения; сохранение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; повышение качества и безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Цель программы достигалась мероприятиями по содержанию и ремонту автомобильных дорог муниципального образования.

В зимний период производилась очистка поселковых дорог муниципального образования от снега, произведена отсыпка дорог по ул. Почтовая и ул. Советская в р.п. Пинеровка щебнем, произведен ямочный ремонт дорог муниципального образования с твердым покрытием, произведен стройконтроль проводимых работ по муниципальной программе.

**Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году.**

Ожидаемая эффективность достигнута:

В рамкахреализации программных мероприятий позволило содержать в удовлетворительном состоянии автомобильные дороги общего пользования местного значения, относящихся к собственности поселения

протяжённостью 67км из них с твёрдым покрытием 12 км, повысило безопасность дорожного движения, повысило уровень благоустроенности поселковых дорог

**3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы,**

На ход реализации муниципальной программы в большей степени влияет постоянный рост цен на услуги сторонних организаций, расходных

материалов, что не позволяет в полной мере осуществить запланированные мероприятия.

Кроме того, необходимо периодически аккумулировать средства дорожного фонда с целью накопления и проведения работ при фактическом поступлении акцизов.

**Предложения по дальнейшей реализации, необходимости корректировки программы и их обоснование (в случае отклонений от плановой динамики реализации программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы).**

Муниципальная программа«Развитие и совершенствование дорожной деятельности и дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Пинеровского муниципального образования за счет средств муниципального дорожного фонда на 2020 год» является эффективной.

Вместе с тем, необходимо более качественное планирование расходов по программам исходя из фактического объема средств муниципального дорожного фонда, учитывать сезонность проведения работ, заключать контракты с надежными организациями.

От состояния дорог зависит безопасность населения, обеспечивается необходимая транспортная доступность и возможность обмена грузами и перевозка людей.

**Глава администрации Пинеровского**

**Муниципального образования В.А. Копытин**