ОТЧЕТ

по реализации  муниципальной программы «Развитие и совершенствование дорожной деятельности и дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Репинского  муниципального  образования за счет средств муниципального дорожного фонда на 2020 год»

Автомобильные дороги являются одним из важнейших элементов транспортной системы села, оказывающей огромное влияние на ее социальное и экономическое развитие. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения составляет 41,38 км.

Целью муниципальной программы является повышение уровня транспортной доступности для населения; сохранение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; повышение качества и безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Цель программы достигалась мероприятиями по содержанию и ремонту автомобильных дорог муниципального образования.

В зимний период производилась очистка поселковых дорог муниципального образования от снега, произведена отсыпка дороги по ул. Пионерская в с.Репное щебнем.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году.

Ожидаемая эффективность достигнута:

В рамках  реализации программных мероприятий позволило содержать в удовлетворительном состоянии автомобильные дороги общего пользования местного значения, относящихся  к собственности поселения протяжённостью 41,38 км из них с твёрдым покрытием 6.8 км, повысило безопасность дорожного движения, повысило уровень благоустроенности поселковых дорог

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы,

На ход реализации муниципальной программы в большей степени влияет постоянный рост цен на услуги сторонних организаций, расходных

материалов, что не позволяет в полной мере осуществить запланированные мероприятия.

Кроме того, необходимо периодически аккумулировать средства дорожного фонда с целью накопления и проведения работ при фактическом поступлении акцизов.

Предложения по дальнейшей реализации, необходимости корректировки программы и их обоснование (в случае отклонений от плановой динамики реализации программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы).

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование дорожной деятельности и дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Репинского  муниципального  образования за счет средств муниципального дорожного фонда на 2020 год» является эффективной.

Вместе с тем, необходимо более качественное планирование расходов по программам исходя из фактического объема средств муниципального дорожного фонда, учитывать сезонность проведения работ, заключать контракты с надежными организациями.

От состояния дорог зависит безопасность населения, обеспечивается необходимая транспортная доступность и возможность обмена грузами  и перевозка людей.

Глава Репинского

муниципального образования                              В.П. Кондрашов

Приложение № 1 к  Порядку принятия решений                                                                о разработке муниципальных программ Репинского                                                      муниципального образования и их формирования и реализации

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы               «Развитие и совершенствование дорожной деятельности и дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Репинского муниципального образования за счет средств муниципального дорожного фонда на 2020год»

за 2020 год (весь период реализации).

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование соисполнителя, участника программы, участника мероприятия программы | Плановый срок исполнения | Источник финанси- рования | Объем финан-сирования, предусмот- ренный программой, тыс. руб. | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Репинсокого муниципального образования |  |  | 1527,7 | 1484,6 |  | 1527,7 | 1484,6 | 43,1 |
| 1.1. | На выполнение работ по устройству дорожного покрытия из щебня в с.Репное по ул.Пионерская. |  | 2020г | Местный бюджет | 1051,0 | 1049,6 |  | 1051,0 | 1049,6 | 1,4 ( В связи со сложившейся экономией) |
| 1.2. | На оплату услуг по строительному контролю |  | 2020г | Местный бюджет | 30,0 | 30,0 |  | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.3. | Содержание дорог (расчистка дорог от снега, подсыпка дорог песчано-солевой смесью)) |  | 2020г | Местный бюджет | 446,7 | 405,0 |  | 446,7 | 405,0 | 41,7 (В связи с непотребностью) |

Приложение № 3 к Порядку принятия решений	                 о разработке муниципальных программ  Репинскогомуниципального образовании                        и их формирования и реализации

Отчет о финансировании муниципальной программы

«Развитие и совершенствование дорожной деятельности и дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Репинского муниципального образования за счет средств муниципального дорожного фонда на 2020год»

за _2020_ год (весь период реализации)

| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с одним знаком после запятой) |  |  |  |  | Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с одним знаком после запятой) |  |  |  |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | ОБ* | РБ* | МБ* | внебюд- жетные средства |  | ОБ* | РБ* | МБ* | внебюд- жетные средства |  |
| Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| первый год реализации | 1527,7 |  |  | 1527,7 |  | 1484,6 |  |  | 1484,6 |  | 43,1 (в связи с непотребностью) |
| ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 1527,7 |  |  | 1527,7 |  | 1484,6 |  |  | 1484,6 |  | 43,1 (в связи с непотребностью) |
| первый год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| последний год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Принятые сокращения: ОБ – средства областного бюджета, РБ – средства районного бюджета, МБ – средства местного бюджета».

Приложение № 4					 к Порядку принятия решений о разработке                                          муниципальных программ Репинского                                       муниципального образования                                                                                                и их формирования и реализации

Типовой макет программы

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | «Развитие и совершенствование дорожной деятельности и дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Репинского муниципального образования за счет средств муниципального дорожного фонда на 2020год» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Репинского Муниципального Образования Балашовского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Участники муниципальной программы | Администрация Репинского Муниципального Образования Балашовского муниципального района |
| Цель муниципальной программы | Целями Программы является реализация полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, обеспечения сохранности существующей дорожной сети, приоритетного выполнения работ по содержанию, ремонту и модернизации существующих автомобильных дорог; обеспечение круглогодичного транспортного сообщения с населенными пунктами, повышение безопасности дорожного движения, снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду; повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения. |
| Задачи муниципальной программы | поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем повышения уровня содержания дорог местного значения; -сохранение протяжённости, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования местного значения за счёт ремонта автомобильных дорог; -обеспечение безопасности дорожного движения транспорта; снижение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям; -максимальное удовлетворение потребности населения в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020г |
| Целевые показатели муниципальной программы |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Программа реализуется за счет иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочия по вопросам местного значения в части дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них, а также автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района за счет средств районного дорожного фонда Балашовского муниципального района Саратовской области на 2019 г. Прогнозируемый объём средств на финансирование программных мероприятий составит 1527,7 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | -улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования находящихся в границах населенных пунктов Репинского муниципального образования; -обеспечение соответствия технических характеристик проезжей части отремонтированных дорог нормативным требованиям; -снижение аварийности на дорогах; -создание комфортного среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию; -улучшение внешнего вида территории поселения. |