**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**РОДНИЧКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**БАЛАШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 15.12.2020 года № 23–п с. Родничок**

**Об утверждении муниципальной программы**

**« Развитие и совершенствование дорожной**

**деятельности и дорог общего пользования**

**местного значения, расположенных в границах**

**Родничковского муниципального образования**

**и вне границ населенных пунктов**

**в границах муниципального района**

**за счет средств муниципального дорожного**

**фонда на 2021 год»**

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Уставом Родничковского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области,

в целях повышения безопасности дорожного движения, проведения необходимого комплекса ремонтно-восстановительных работ на улично-дорожной сети, повышения уровня благосостояния и создания комфортных условий проживания сельского поселения, администрация Родничковского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и совершенствование дорожной деятельности и дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Родничковского муниципального образования и вне границ населенных пунктов в границах муниципального района за счет средств муниципального дорожного фонда на 2021 год», согласно приложению № 1.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Родничковского**

**муниципального образования С.А. Родионов**

|  |
| --- |
| Приложение №1 постановлению администрации Родничковского муниципального образования № 23-п от 15.12. 2020 г**Муниципальная программа** **«Развитие и совершенствование дорожной****деятельности и дорог общего пользования** **местного значения, расположенных в границах****Родничковского муниципального образования****и вне границ населенных пунктов****в границах муниципального района****за счет средств муниципального дорожного фонда** **на 2021 год»****с. Родничок**  |

Оглавление

[ПАСПОРТ 4-5](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%5CDesktop%5CDownloads%5C%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%202%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2026-11-2013_11-06-42.zip%5C%D0%9C%D0%9F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82.doc#_Toc373223866)

[Введение. 6](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%5CDesktop%5CDownloads%5C%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%202%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2026-11-2013_11-06-42.zip%5C%D0%9C%D0%9F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82.doc#_Toc373223867)

[I.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными мероприятиями. 6-7](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%5CDesktop%5CDownloads%5C%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%202%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2026-11-2013_11-06-42.zip%5C%D0%9C%D0%9F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82.doc#_Toc373223868)

[II.Основные цели и задачи программы . 7](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%5CDesktop%5CDownloads%5C%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%202%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2026-11-2013_11-06-42.zip%5C%D0%9C%D0%9F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82.doc#_Toc373223869)

[III. Ресурсное обеспечение Программы. 7](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%5CDesktop%5CDownloads%5C%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%202%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2026-11-2013_11-06-42.zip%5C%D0%9C%D0%9F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82.doc#_Toc373223870)

[IV. Контроль за ходом реализации Программы. 8](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%5CDesktop%5CDownloads%5C%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%202%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2026-11-2013_11-06-42.zip%5C%D0%9C%D0%9F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82.doc#_Toc373223871)

[V. Оценка эффективности Программы. 8](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%5CDesktop%5CDownloads%5C%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%202%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2026-11-2013_11-06-42.zip%5C%D0%9C%D0%9F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82.doc#_Toc373223872)

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Развитие и совершенствование**

**дорожной деятельности и дорог общего пользования**

**местного значения, расположенных в границах**

**Родничковского муниципального образования и вне границ населенных пунктов в границах муниципального района**

**за счет средств муниципального дорожного фонда на 2021 год»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | «Развитие и совершенствование дорожной деятельности и дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Родничковского муниципального образования и вне границ населенных пунктов в границах муниципального района за счет средств муниципального дорожного фонда на 2021 год» |
| **Нормативно-правовое основание для разработки программы** | - Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;- Бюджетный кодекс Российской Федерации;- Устав Родничковского муниципального образования. |
| **Заказчик****программы** | Администрация Родничковского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области |
| **Основные разработчики****программы** | Администрация Родничковского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области |
| **Исполнители программы** | -Администрация Родничковского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области; - иные исполнители Программы определяются заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Саратовской области, постановлениями и распоряжениями Главы Родничковского МО. |
| **Цель и задачи программы** | **Цель:** - комплексное решение вопросов, связанных с организацией дорожной деятельности;-приведение автомобильных дорог в соответствие с требованиями технических норм и правил, обеспечение безопасности на автомобильных дорогах, повышение уровня социально-экономического развития села;-выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения на территории Родничковского муниципального образования.**Задачи:**-обеспечение регулярного и качественного выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети поселения;- обеспечение комфортности проживания жителей Родничковского муниципального образования; -повышение безопасности дорожного движения, -повышение эффективности расходов средств бюджета на ремонт автомобильных дорог Родничковского муниципального образования.  |
| **Сроки реализации программы** | 2021 год. |
| **Объёмы и источники финансирования программы** | - муниципальный дорожный фонд Родничковского МО, сформированный за счёт:- иных межбюджетных трансфертов предоставленных из районного бюджета 973,2 тыс. руб.Прогнозируемый объём средств на финансирование программных мероприятий составит -**973,2 тыс. руб.** |
| **Контроль за исполнением программы** | Контроль за реализацией программы осуществляет администрация Родничковского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области.Администрация Родничковского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области предоставляет отчёт об использовании муниципального дорожного фонда. |

# Введение.

 Разработка и реализация муниципальной программы «Развитие и совершенствование дорожной деятельности и дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Родничковского муниципального образования и вне границ населенных пунктов в границах муниципального района за счет средств муниципального дорожного фонда на 2021 год» направлена на обеспечение регулярного и качественного выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В общем комплексе мероприятий по благоустройству территорий важное значение имеют работы по содержанию улично-дорожной сети, нерегулярное проведение которых нарушает внешний облик поселений, санитарно-гигиенические нормы, нарушает права граждан на благоприятную окружающую среду.

# Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными мероприятиями.

Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по благоустройству территорий и создание комфортной среды проживания.

Инфраструктура дорожного хозяйства Родничковского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области:

-общая протяжённость дорог всего, относящихся к собственности поселения - 27,4 км

в том числе:

-дороги с твёрдым покрытием - 5,7 км,

из них:

-дороги с усовершенствованным покрытием –5,7 км

-протяженность автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района 2,9 км, в связи с принятием части полномочия от Балашовского муниципального района.

Значительная часть автомобильных дорог поселения имеет высокую степень износа и практически исчерпала пропускную способность. Центральные улицы находятся в неудовлетворительном состоянии.

Выполнение работ по ремонту и содержанию дорог является одним из важнейших условий обеспечения их сохранности, повышения безопасности движения.

Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения, технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования улично-дорожной сети окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие Родничковского муниципального образования. В ходе реализации программы для достижения эффективности работ по ремонту улично-дорожной сети необходимо обеспечить преимущество современным, в том числе ресурсосберегающим и экологическим технологиям ведения ремонтных работ.

# Основные цели и задачи программы.

Целью Программы является:

- комплексное решение вопросов, связанных с организацией дорожной деятельности;

-приведение автомобильных дорог в соответствие с требованиями технических норм и правил, обеспечение безопасности на автомобильных дорогах, повышение уровня социально-экономического развития села;

-выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения на территории Родничковского муниципального образования.

Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

-обеспечение регулярного и качественного выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети поселения;

- обеспечение комфортности проживания жителей Родничковского муниципального образования;

- повышение безопасности дорожного движения;

-повышение эффективности расходов средств бюджета на ремонт автомобильных дорог Родничковского муниципального образования.

# III. Ресурсное обеспечение Программы.

Программа реализуется за счет объема бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Родничковского муниципального образования, сформированного за счёт доходов от:

а) межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме **973,2 тыс. руб.**

Прогнозируемый объём средств на финансирование программных мероприятий составит **973,2 тыс. руб.**

Объёмы финансирования по реализации мероприятий Программы приведены в приложении 1 к настоящей программе.

#

# IV. Контроль за ходом реализации Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией Родничковского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области, обеспечивает согласование действия по подготовке и реализации программных мероприятий.

Заказчиком программы является администрация Родничковского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области.

Администрация Родничковского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области предоставляет отчёт об использовании муниципального дорожного фонда ежегодно одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета Родничковского муниципального образования Балашовского района Саратовской области.

# V. Оценка эффективности Программы.

Реализация программных мероприятий позволит содержать в удовлетворительном состоянии автомобильные дороги общего пользования местного значения, относящихся к собственности поселения протяжённостью 27,4 км и 2,9 км автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, повысить безопасность дорожного движения, повысить уровень благоустроенности, усовершенствовать сельский ландшафт.

##

## Приложение к программе

к постановлению

администрации Родничковского

муниципального образования

№ 23-п от 15.12. 2020 г

**Объёмы финансирования по реализации мероприятий Программы.**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Раздел | Исполнители мероприятий | Срок исполнения | Объемфинансирования |
| 1. | Содержание автомобильных дорог местного значения (Расчистка дорог от снега, окос обочин, грейдирование и планирование. | Администрация Родничковского МО | 2021 г. | **300,0** |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог местного значения  | Администрация Родничковского МО | 2021 г. | **658,2** |
| 3. | Безопасность дорожного движения | Администрация Родничковского МО | 2021 г. | **15,0** |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **973,2** |

**Примечание:** объемы финансирования Программы являются прогнозным, исполняются в пределах фактически поступивших средств в муниципальный дорожный фонд поселения и подлежат корректировке в текущем финансовом году.

**Глава Родничковского**

**муниципального образования С.А. Родионов**